Dossiê de Cliente - Aurora Pay

Material fictício para simulação controlada em chat - Bootcamp IA Dia 3

Aviso: todos os nomes, números e eventos são fictícios. O objetivo é simular documentos parecidos com materiais reais de trabalho, sem usar dados sensíveis.

# 1. Resumo executivo

A Aurora Pay é uma fintech fictícia que atende pequenos varejistas e usa dashboards semanais de conciliação para acompanhar recebíveis, divergências e previsibilidade de repasses.

O cliente pediu uma reunião objetiva de 30 minutos após duas ocorrências de atraso nos relatórios de segunda-feira e uma divergência média percebida entre exportação CSV e dashboard online.

Bruno Martins precisa preparar a reunião sem prometer causa raiz antes da investigação técnica. A entrega esperada é uma pauta clara, com fatos, hipóteses, dúvidas, responsáveis e próximos passos.

# 2. Pessoas envolvidas

| Pessoa | Organização | Papel | Interesse na reunião |
| --- | --- | --- | --- |
| Renata Lima | Aurora Pay | Gerente de Operações | Plano claro e previsibilidade dos relatórios. |
| Caio Torres | Aurora Pay | Analista Financeiro | Entender por que exportação e dashboard não batem. |
| Bruno Martins | Time interno | Analista responsável | Preparar pauta e conduzir reunião sem virar investigação ao vivo. |
| Marina Alves | Time interno | Responsável técnica | Validar filtros, janela de atualização e exportação. |
| Sofia Duarte | Time interno | Product Manager | Controlar comunicação e priorização sem prometer causa raiz. |

# 3. Linha do tempo resumida

2026-04-06 - Primeira sinalização de atraso no relatório semanal.

2026-05-11 - Ajuste de filtros no dashboard online para a visão de conciliação.

2026-06-08 - Relatório enviado no horário, mas Caio percebe diferença entre CSV e dashboard.

2026-06-15 - Relatório enviado às 11h40; combinado era até 9h30.

2026-06-22 - Nova amostra mostra diferença concentrada em varejistas com status pendente no dashboard.

# 4. Indicadores fictícios

| Indicador | Valor fictício | Observação |
| --- | --- | --- |
| Relatórios atrasados | 2 de 4 segundas-feiras | Janela combinada: até 9h30. |
| Atraso médio nas semanas problemáticas | 2h10 | Considerar impacto operacional, não SLA jurídico. |
| Volume analisado | R$ 1.240.000,00 | Valor aproximado da visão de conciliação. |
| Divergência média percebida | R$ 18.450,00 | Ainda é hipótese; validar filtros e janela. |
| Contas na amostra | 37 varejistas | Apenas amostra enviada pelo cliente. |

# 5. Restrições para Bruno

A reunião precisa caber em 30 minutos.

Não investigar linha a linha durante a reunião.

Não prometer correção nem causa raiz antes da validação técnica.

Separar fatos confirmados, hipóteses e dúvidas abertas.

Sair com no máximo 3 decisões e 4 próximos passos.

# 6. Resultado esperado da preparação

Resumo executivo para Bruno.

Mini-spec da reunião.

Pauta de 30 minutos.

Perguntas-chave para Renata e Caio.

Riscos de comunicação.

Template de resumo pós-reunião.